ПОГОДЖЕНО:

_____________________________

«___» _____________ 2026 р.

ПРОЕКТ: «Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку -  ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, провулок Каркашадзе, 2»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на вибір підрядника для виконання озеленення частини території 1 черги будівництва

|  | Найменування | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовник | БО «БФ «Суперлюди» |  |
| 2 | Об’єкт | «Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок Каркашадзе, 2» |  |
| 3 | Предмет закупівлі | Виконання комплексу робіт по озелененню частини території до відкриття |  |
| 4 | Характеристики об’єкту | Паркан з цегли на стрічковому фундаменті з камяними стовпами та металевими елементами огорожі. Територія майнового комплексу. Генеральний план додається. |  |
| 5 | Вимоги до предмету закупівлі | Учаснику тендеру необхідно: - Розробити концепт озеленення - Порахувати цінову пропозицію у відповідності до концепту та з врахуванням наявних рослин на території, концептуальних рішень проектної групи. |  |
| 6 | Вимоги до місця, складу та обсягу послуг | Загальні вимоги До початку виконання робіт, за необхідності, необхідно розробляти та надавати представнику Замовника технологічні карти на технологію виконання робіт. Комерційна пропозиція повинна включати: - Усі витратні матеріали, матеріали та роботи для висадки рослин, удобрення та захисту від висихання; - Вартість доставки рослин та супутніх матеріалів; - Вартість вивезення або утилізування сміття; - Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. - Місця для складування матеріалів та виробів погодити з Інженером або Генпідрядником; Готовим продуктом є сформовані та озеленені клумби, очищений від будівельного сміття майданчик. Учасник тендеру може запропонувати альтернативні посадкові матеріали. |  |
| 7 | Термін виконання робіт | Орієнтовний початок виконання робіт на об’єкті: 20.06.2026 р. Завершення робіт: 30.06.2026 р. |  |
| 8 | Вимоги до безпеки виконуваних робіт | Відповідальність за безпечне виконання будівельних робіт покладається на Виконавця, який має надати наказ на відповідального за Техніки безпеки. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті. Персонал підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |  |
| 9 | Вимоги до фінансування | Фінансування проводиться у відповідності до затвердженого Плану фінансування. Замовник перераховує 100% коштів на матеріали та передплату на виконання робіт 30% на відповідний місяць. Оплата виконаних робіт – після підписання щомісячних Актів виконаних робіт (надаються на перевірку технагляду не пізніше 30 числа поточного місяця). Обов’язкова умова Замовника – щомісячне подання та підписання актів виконаних робіт. |  |
| 10 | Критерії та умови проведення вибору переможця | 1. Оптимальна вартість робіт та матеріалів – 40 балів, 2. Виконання робіт у визначений термін – 30 балів, 3. Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі досвід у подібних проектах та якість команди (кваліфікація спеціалістів, рекомендації, відгуки) – 15 балів. 4. Гарантійні зобов’язання – 10 балів 5.Гнучкість цінової пропозиції (знижки, додаткові бонуси) – 5 балів. Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами, встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково. Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. Замовник залишає за собою право зробити учаснику тендера зустрічну пропозицію, більш оптимальну вартість робіт та матеріалів, перед укладанням договору. |  |
| 11 | Строк та форма подачі пропозиції | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді на електронну адресу: construction.odessa@superhumans.com, копію на: Makogon.n@cbmforum.com.ua Строк подачі пропозиції – 12-00 14.06.2026 року. До комерційної пропозиції необхідно додати: 1. Підписане технічне завдання; 2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); 3. Реєстраційні документи компанії; 4. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3); |  |
| 12 | Контактна особа | З організаційних та загальних питань – Макогон Наталія +380 67 219 43 43 З технічних питань Мороз Микола +380 73 20 80 279 |  |